## Slide 1: Desenvolvimento ágil de Startups
Elton Nascimento & Gabriel Silva

## Slide 2: Introdução

## Slide 3: Projeto
Refere-se a um “Plano para realização de um ato; desígnio, intenção.”.
Para que consigamos atingir um determinado objetivo com eficácia é necessário frequentemente conhecer as alternativas, adaptar a que talvez possa ser a mais condizente e inspecionar para certificar-se que está trilhando a melhor rota.

## Slide 4: Tópicos de discussão
Gestão de Projetos de Software
Startup
Processo de desenvolvimento ágil
  Manifesto
  Scrum
    Definição
    Estruturação
      Perfil
      Regras

## Slide 5: Startup
Startup significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado.

## Slide 6: Gestão de Projetos de Software
Gestão de projetos é um conjunto de práticas que serve de guia a um grupo para trabalhar de maneira produtiva. Ela compreende métodos e ferramentas que organizam as tarefas, identificam sua sequência de execução e dependências existentes, apoia a alocação de recursos e tempo, além de permitir o rastreamento da execução das atividades e medição do progresso relativo ao que foi definido no plano de projeto.

## Slide 7: Gestão de Projetos de Software

## Slide 8: Startup
Significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado.

## Slide 9: O que é?
O Manifesto Ágil é uma declaração de princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil de softwares.
Quem criou?
A criação do Manifesto Ágil Inicialmente, contou com 17 signatários: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e Dave Thomas
Manifesto ágil

## Slide 10: Quando foi criado?
Em fevereiro de 2001
Montanhas nevadas do estado norte-americano de Utah no resort de inverno e verão Snowbird
Aonde foi criado?
Uma reunião onde compareceram os 17 criadores iniciais marcava o surgimento e propagação do paradigma de desenvolvimento de softwares ágeis.
Como foi criado?
Manifesto ágil

## Slide 11: Porque foi criado?
Para estabelecer parâmetros para criação de metodologias ágeis para desenvolvimento de software.
Manifesto ágil

## Slide 12
Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas
Software em funcionamento mais que documentação abrangente
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
Responder a mudanças mais que seguir um plano
Manifesto ágil (Objetivos)

## Slide 13: Manifesto ágil (Princípios)
Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente;
Aceitar mudanças de requisitos;
Entregar software funcionando com frequência;
Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente;
Construir projetos ao redor de indivíduos motivados.
O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara.

## Slide 14: Manifesto ágil (Princípios)
Software funcional é a medida primária de progresso.
Processos ágeis promovem um ambiente sustentável.
Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade.
Simplicidade.
As melhores arquiteturas.
Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.

## Slide 15: Scrum
Conjunto de conceitos baseados no manifesto ágil com uma estrutura pré-definida para guiar os envolvidos e comprometidos do projeto melhorando o desempenho com base na adaptação e inspeção.

## Slide 16: Time Scrum
Entrega o produto de forma iterativa e incremental, maximizando as oportunidades de realimentação;
Composto por: Product Owner, Time de Desenvolvimento e Scrum Master.

## Slide 17: Product Owner
Pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto a fim de maximizar o valor do projeto;
    Ordena por prioridade e esclarece os itens do Backlog do Produto
Pode cancelar uma Sprint;
Representa todos os Stakeholders no projeto.
Stakeholder: Alguém interessado no projeto, porém não está comprometido diretamente com ele (Ex: Cliente, Acionista, Diretor).

## Slide 18: Time de Desenvolvimento
Grupo de profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do potencial incremento que será entregue a cada Sprint;
São auto organizáveis e multifuncionais;
Composto entre 3 a 9 integrantes.

## Slide 19: Scrum Master
Pessoa responsável por garantir que o Scrum seja compreendido por todos, fazendo com que aderem a teoria, praticas e regras do Scrum;
Facilitador e potencializador do trabalho do Time Scrum;
    Remove quaisquer impedimentos para o progresso
    Agenda e conduz reuniões
Protege o Time Scrum.
    Ajuda aqueles que estão fora a entender quais as interações com o Time Scrum são úteis

## Slide 20: Eventos Scrum
São usados no Scrum para criar uma rotina;
Todos os eventos possuem um tempo máximo pré-determinado para sua realização (time-boxed);
São eventos: Sprint, Reunião de Planejamento da Sprint, Reunião Diária, Revisão da Sprint e Retrospectiva da Sprint;
A não inclusão de qualquer um dos eventos resultará na redução da transparência e da perda de oportunidade para inspecionar e adaptar.

## Slide 21: Sprint
Coração do Scrum, ou seja, contém todos os elementos do Scrum;
O objetivo é ter uma interação curta o suficiente para manter o time focado, mas tempo suficiente para entregar um incremento significativo do trabalho;
    Duração de máxima de um mês, e hoje comumente usada pelos times entre uma ou duas semanas
Cancelamento só pode ser feito pelo Product Owner.

## Slide 22: Reunião de Planejamento
Reunião na qual estão presentes o Time Scrum e Stakeholders convidados;
Duração de acordo com o tamanho da Sprint;
    Time-box com no máximo 8 horas para uma Sprint de um mês
O Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes entendam seu propósito;
Normalmente dividida em 2 partes:
    1ª parte: O Product Owner apresenta o Backlog do Produto, descreve o que ele deseja ver construído e esclarece dúvidas. Ao final o time seleciona os itens do Backlog do Produto e define o Sprint Goal (Objetivo) juntamente com o Product Owner
    2ª parte: O Time de Desenvolvimento decide como irá construir essas funcionalidades durante a Sprint e transformá-las em um incremento de produto “Pronto”. Os itens de Backlog do Produto selecionados para a Sprint, junto com o plano de entrega destes itens é chamado de Backlog da Sprint

## Slide 23: Reunião Diária
Chamada também de “Daily Scrum” é composta pelo Scrum Master e o Time de Desenvolvimento;
São realizadas sempre no mesmo lugar e na mesma hora definida, com duração máxima de 15 minutos;
Cada integrante do time deverá responder três perguntas:
    O que eu fiz ontem que ajudou o Time de Desenvolvimento a atender a meta da Sprint?
    O que eu farei hoje para ajudar o Time de Desenvolvimento atender a meta da Sprint?
    Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o Time de Desenvolvimento no atendimento da meta da Sprint?
Os impedimentos identificados no Daily Scrum devem ser tratados pelo Scrum Master o mais rapidamente possível.

## Slide 24: Reunião de Revisão
É uma reunião informal composta pelo Time Scrum e Stakeholders convidados;
Realizada no final da Sprint com duração de acordo com o tamanho da Sprint;
    Time-box com no máximo 4 horas para uma Sprint de um mês
Tem como objetivo inspecionar o incremento e adaptar o Backlog do Produto se necessário;
Durante essa reunião o Time de Desenvolvimento mostra quais itens do Backlog do Produto que eles concluíram durante a Sprint. Isso pode ocorrer sob a forma uma demo das novas funcionalidades.

## Slide 25: Reunião de Retrospectiva
Composta apenas pelo Time Scrum deve ser time-boxed (por exemplo, 3 horas);
    Realizada após a reunião de revisão.
É uma oportunidade para o Time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima Sprint;
    O que ocorreu bem durante a Sprint, o que não e que melhorias poderiam ser feitas na próxima Sprint