## Slide 1: Desenvolvimento ágil de Startups
Elton Nascimento & Gabriel Silva

## Slide 2: Introdução

## Slide 3: Tópicos de discussão
Gestão de Projetos de Software
Startup
Processo de desenvolvimento ágil
  Manifesto
  Scrum
    Definição
    Estruturação
      Perfil
      Regras

## Slide 4: Projeto
Um plano para realização de um ato, desígnio, intenção
Para que consigamos atingir um determinado objetivo com eficácia é necessário frequentemente conhecer as alternativas, adaptar a que talvez possa ser a mais condizente e inspecionar para certificar-se que está trilhando a melhor rota.

## Slide 5: Gerenciamento de Projetos de Software
Conjunto de práticas que serve de guia a um grupo para trabalhar de maneira produtiva.
Compreende métodos e ferramentas que organizam as tarefas, identificam sua sequência e dependências.
Apoia a alocação de recursos e tempo, além de permitir o rastreamento da execução das atividades e medição do progresso relativo ao que foi definido no plano de projeto.

## Slide 6: Padrões Tradicionais de Gerenciamento
O método mais utilizado no desenvolvimento de software.
Desenvolvimento em cascata
    o software é construído seguindo uma sequência de fases, sendo que cada fase, com exceção da primeira, depende da conclusão da fase anterior
A partir das informações históricas e da repetição obtém-se a melhoria da capacidade do processo através da padronização, medição e controle.

## Slide 7: Padrões Tradicionais de Gerenciamento
Estrutura mais rígida, pouco flexível a modificações e com grande exaltação da figura do gerente de projetos
dificuldades em responder com rapidez as mudanças impostas pelos clientes
Monitoramento do andamento do projeto através das entregas

## Slide 8: Slides toyota

## Slide 9: Desenvolvimento Ágil
Surgiu com a necessidade de introduzir no mercado produtos com mais rapidez e níveis elevados de satisfação.
Divide o problema em produtos menores e que visa entregar software funcionando regularmente.
Não existe nenhuma necessidade especificar detalhadamente tudo que ocorrerá durante a implementação do sistema.

## Slide 10: Manifesto ágil
Uma declaração de princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil de softwares.
Criado Em fevereiro de 2001, em reunião onde compareceram os 17 criadores iniciais
Criadores: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e Dave Thomas
Criado com o objetivo de estabelecer parâmetros para criação de metodologias ágeis para desenvolvimento de software.

## Slide 11: Manifesto ágil
Indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas
Software em funcionamento mais que documentação abrangente
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
Responder a mudanças mais que seguir um plano

## Slide 12: Startup
Ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado.
Uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza
Principais Características:
    Inovação
    Escalabilidade
    Ter potencial para atingir grandes mercados
    Ser enxuta e flexível

## Slide 13: Startup
Não dispõe de muitos recursos para investimento
O acesso a investimentos é um dos principais obstáculos das startups

## Slide 14: Startup
    Bootstrapping
      Criar sua startup usando somente recursos próprios e não recorrendo a investidores externos.
    Investimento-Anjo
    O investidor recebe, por seu investimento, uma participação societária minoritária no negócio, e não assume posição executiva na empresa, mas atua como um conselheiro.
    Capital semente
    é um modelo de financiamento dirigido a projetos empresariais em estágio inicial ou estágio zero, em fase de projeto e desenvolvimento, antes da instalação do negócio.
    Incubadoras
    Elas oferecem suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor e facilitam o processo de inovação e acesso a novas tecnologias nos pequenos negócios.

## Slide 15: Startups de sucesso
NuBank
Uber
PayPal
Airbnb
LinkedIn

## Slide 16: Startup Enxuta
Fazer experimentos lançando "produto mínimo viável“
    Confirmação que os clientes pagariam para ter o produto
O objetivo é chegar ao conceito certo do produto, identificar quem são os clientes dispostos a pagar por ele

## Slide 17: Definição do Scrum
Um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível;
Quando Jeff Sutherland criou o Scrum em 1993, ele emprestou o termo de uma analogia apresentada em um estudo de 1986 por Takeuchi e Nonaka, publicado na Harvard Business Review. Nesse estudo, Takeuchi e Nonaka comparam equipes multifuncionais, alto desempenho para a formação de Scrum usado pelas equipes de Rugby.

## Slide 18: Teoria do Scrum
Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo;
    O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido;
O Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos;
Três pilares apoiam a implementação de controle de processo empírico: transparência, inspeção e adaptação.

## Slide 19: Transferência
Aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados;
Esta transparência requer aspectos definidos por um padrão comum para que os observadores compartilharem um mesmo entendimento do que está sendo visto.

## Slide 20: Inspeção
Devem ser inspecionados frequentemente os vários aspectos do processo para identificar variações inaceitáveis;
A frequência da inspeção deve levar em consideração que os processos são alterados pelo próprio ato de inspeção, por isso deve ficar atento para que não exceda o limite e chega a atrapalhar a própria execução do processo;
O inspetor deve possuir as competências para avaliar o que ele ou ela está inspecionando.

## Slide 21: Adaptação
Uma vez passado pelo processo de inspeção o consequentemente o resultado levará a uma adaptação visando melhorar o processo;
O ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar mais desvios.

## Slide 22: Valores do Scrum
Como um framework para desenvolvimento ágil o Scrum é consistente com os valores do manifesto ágil;
Foco, coragem, franqueza, comprometimento e respeito é essencial para a saúde e o sucesso de todo processo
Baseia-se no sistema Toyota de produção desenvolvido por Taiichi Ohno e no ciclo OODA (Observe, Orient, Decide, Act) da aviação de combate.

## Slide 23: Time Scrum
Entrega o produto de forma iterativa e incremental, maximizando as oportunidades de realimentação;
Composto por: Product Owner, Time de Desenvolvimento e Scrum Master.

## Slide 24: Product Owner
Pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto a fim de maximizar o valor do projeto;
    Ordena por prioridade e esclarece os itens do Backlog do Produto
Pode cancelar uma Sprint;
Representa todos os Stakeholders no projeto.
Stakeholder: Alguém interessado no projeto, porém não está comprometido diretamente com ele (Ex: Cliente, Acionista, Diretor).

## Slide 25: Time de Desenvolvimento
Grupo de profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do potencial incremento que será entregue a cada Sprint;
São auto organizáveis e multifuncionais;
Composto entre 3 a 9 integrantes.

## Slide 26: Scrum Master
Pessoa responsável por garantir que o Scrum seja compreendido por todos, fazendo com que aderem a teoria, praticas e regras do Scrum;
Facilitador e potencializador do trabalho do Time Scrum;
    Remove quaisquer impedimentos para o progresso
    Agenda e conduz reuniões
Protege o Time Scrum.
    Ajuda aqueles que estão fora a entender quais as interações com o Time Scrum são úteis

## Slide 27: Eventos Scrum
São usados no Scrum para criar uma rotina;
Todos os eventos possuem um tempo máximo pré-determinado para sua realização (time-boxed);
São eventos: Sprint, Reunião de Planejamento da Sprint, Reunião Diária, Revisão da Sprint e Retrospectiva da Sprint;
A não inclusão de qualquer um dos eventos resultará na redução da transparência e da perda de oportunidade para inspecionar e adaptar.

## Slide 28: Sprint
Coração do Scrum, ou seja, contém todos os elementos do Scrum;
O objetivo é ter uma interação curta o suficiente para manter o time focado, mas tempo suficiente para entregar um incremento significativo do trabalho;
    Duração de máxima de um mês, e hoje comumente usada pelos times entre uma ou duas semanas
Cancelamento só pode ser feito pelo Product Owner.

## Slide 29: Reunião de Planejamento
Reunião na qual estão presentes o Time Scrum e Stakeholders convidados;
Duração de acordo com o tamanho da Sprint;
    Time-box com no máximo 8 horas para uma Sprint de um mês
O Scrum Master garante que o evento ocorra e que os participantes entendam seu propósito;
Normalmente dividida em 2 partes:
    1ª parte: O Product Owner apresenta o Backlog do Produto, descreve o que ele deseja ver construído e esclarece dúvidas. Ao final o time seleciona os itens do Backlog do Produto e define o Sprint Goal (Objetivo) juntamente com o Product Owner
    2ª parte: O Time de Desenvolvimento decide como irá construir essas funcionalidades durante a Sprint e transformá-las em um incremento de produto “Pronto”. Os itens de Backlog do Produto selecionados para a Sprint, junto com o plano de entrega destes itens é chamado de Backlog da Sprint

## Slide 30: Reunião Diária
Chamada também de “Daily Scrum” é composta pelo Scrum Master e o Time de Desenvolvimento;
São realizadas sempre no mesmo lugar e na mesma hora definida, com duração máxima de 15 minutos;
Cada integrante do time deverá responder três perguntas:
    O que eu fiz ontem que ajudou o Time de Desenvolvimento a atender a meta da Sprint?
    O que eu farei hoje para ajudar o Time de Desenvolvimento atender a meta da Sprint?
    Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o Time de Desenvolvimento no atendimento da meta da Sprint?
Os impedimentos identificados no Daily Scrum devem ser tratados pelo Scrum Master o mais rapidamente possível.

## Slide 31: Reunião de Revisão
É uma reunião informal composta pelo Time Scrum e Stakeholders convidados;
Realizada no final da Sprint com duração de acordo com o tamanho da Sprint;
    Time-box com no máximo 4 horas para uma Sprint de um mês
Tem como objetivo inspecionar o incremento e adaptar o Backlog do Produto se necessário;
Durante essa reunião o Time de Desenvolvimento mostra quais itens do Backlog do Produto que eles concluíram durante a Sprint. Isso pode ocorrer sob a forma uma demo das novas funcionalidades.

## Slide 32: Reunião de Retrospectiva
Composta apenas pelo Time Scrum deve ser time-boxed (por exemplo, 3 horas);
    Realizada após a reunião de revisão.
É uma oportunidade para o Time Scrum inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima Sprint;
    O que ocorreu bem durante a Sprint, o que não e que melhorias poderiam ser feitas na próxima Sprint

## Slide 33: Artefatos Scrum
Representam o trabalho ou o valor para o fornecimento de transparência e oportunidades para inspeção e adaptação;
São artefatos: Backlog do Produto, Backlog da Sprint e Incremento.

## Slide 34: Backlog do Produto
O Backlog do Produto lista todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções que formam as mudanças que devem ser feitas no produto nas futuras versões;
    A melhor forma de expressar um item do backlog é na forma de user story, exemplo: “Como um cliente da loja online eu gostaria de procurar por itens para adicionar ao meu pedido”
O Product Owner é responsável pelo Backlog do Produto, incluindo seu conteúdo, disponibilidade e ordenação;
É ordenado pela prioridade;
    Prioridade do cliente, urgência em receber feedback, dificuldade de implementação e relações simbióticas entre os itens (B é mais fácil se fizer o A primeiro) podem influenciar na priorização
  O Time de Desenvolvimento é responsável por todas as estimativas

## Slide 35: Backlog do Produto
Exemplo:

## Slide 36: Backlog da Sprint
Itens do Backlog do Produto adicionados na Sprint;
Durante a reunião de planejamento, o Time de Desenvolvimento seleciona alguns itens do Backlog do Produto e identifica as tarefas necessárias para resolver cada item;
Em qualquer ponto do tempo na Sprint, o total do trabalho remanescente dos itens do Backlog da Sprint pode ser somado.

## Slide 37: Backlog da Sprint
Exemplo:

## Slide 38: Incremento
O incremento é a soma de todos os itens completados do Backlog do Produto;
Esse incremento deve ser entregável e utilizável, de maneira que o cliente perceba valor no produto a cada final de Sprint

## Slide 40: Conclusão
É fundamental a utilização das metodologias ágeis de desenvolvimento de projetos em startups